UMOWA z dnia   ………….. r.                 PROJEKT

Zawarta pomiędzy  Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie reprezentowaną przez Jarosława Siekierko - Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie –  zwanego dalej Zamawiającym

a firmą : ……………………………………………………

którą reprezentuje:  ………………………………………..

firma jest zwana dalej Wykonawcą.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego Zamawiający zleca 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu zamówienia, którym jest:

Ocieplenie budynku Armii Krajowej 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 2. TERMINY UMOWNE

Zamawiający:

- Przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy

- Wykonawca wykona inwestycję będącą przedmiotem zamówienia w terminie do: 30.06.2011 r.

§ 3. CENA UMOWNA

1. 	Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 w wysokości:……………... (netto).

( słownie:………………………………………………………………………………….)

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu robót, tj. ocieplenie ściany wschodniej i północnej

w kwocie netto:……………………., brutto (7% VAT):……………………………..

słownie brutto: (……………………………………………………………………)

Wynagrodzenie za wykonanie II etapu robót, tj. ocieplenie ściany południowej i

zachodniej w kwocie netto: …………………………,

Słownie netto: (……………………………………………………………………….)

Do wynagrodzenia netto za wykonanie II etapu robót oraz całości robót doliczony   	zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w okresie 	wykonywania robót

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2.	Wynagrodzenie obejmuje: wykonanie i przekazanie do użytku  stanowiący przedmiot 	zamówienia.

3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

4.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie mogło ulec zmianie w przypadku odstępstwa przez Zamawiającego od przyjętych standardów materiałowych.

5.	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia na dzień podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie będą uznawane roboty zamienne.

6.	Podstawy wyceny robót dodatkowych i zamiennych oraz niemożliwych do przewidzenia na dzień podpisania Umowy –  ceny i narzuty jak w kosztorysie ofertowym.

§ 4. PŁATNOŚCI

- Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Wykonawcę i zatwierdzonych pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego na warunkach jak niżej:

1)	za roboty budowlane dopuszcza się wypłacanie faktur przejściowych za wykonany element lub część zamówienia. Strony ustalają, że podstawą fakturowania jest protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy i przedstawicieli inwestora;

2)	podstawą do fakturowania robót dodatkowych, zamiennych oraz nie ujętych 
w Umowie będzie:

a)	zatwierdzony protokół konieczności,

b)	uzgodniony przedmiar robót,

c)	kosztorys budowlany opracowany w oparciu o dane do kosztorysowania 
z §3 ust. 6,

d)	protokół odbioru wykonanych robót.

W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa lub wyższa od objętych umową należy wynagrodzenie umowne odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć 
o wyliczoną różnicę.

2.	Łączna suma wynagrodzeń objętych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% ceny brutto za przedmiot Umowy określony w § 3 ust. 1.

3.	Z tytułu nieterminowej zapłaty faktur będą naliczane odsetki ustawowe.

4.	Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych 
na konto Wykonawcy :   …………………………………………………………..

5.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………

6.	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 722-15-97-483

7.	Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca wystawi fakturę końcową obejmującą pozostałą część przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego faktur przez trzy miesiące, Zamawiający będzie płacił odsetki nie wyższe niż Wykonawca płaci w banku biorąc kredyt. W powyższym okresie nie nalicza się kar umownych.

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3)	dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 7 dni 
od dnia zgłoszenia, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji 
z udziałem osób trzecich w terminie 14 dni; brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag 
w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń;

4)	dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4.

2.	Zamawiający i Nadzór Inwestorski mają prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wykonanie siłami własnymi (przez które rozumie się także podwykonawców) 
i oddać do użytku przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) i obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi.

2)	przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu Umowy,

3)	zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

4)	utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

5)	przywrócenie po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze;

6)	zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

7)	ubezpieczenie budowy na okres realizacji budowy od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych, od przebywania na placu budowy oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy – ryzyk budowlanych; polisa ubezpieczenia powinna być przedstawiona do wglądu Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki 
z kwot należnych Wykonawcy;

8)	zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

9)	zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

10)	bieżące regulowanie należności za zużytą wodę i energię elektryczną;

11)	zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu.

§ 7. ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

- Przez ,,gotowość do odbioru przedmiotu Umowy” rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad 
i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

- Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy 
i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt.

§ 8. GWARANCJE

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na okres licząc od dnia odbioru końcowego Inwestycji:

1)   36  miesięcy na roboty budowlane

2)	Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 5% ceny umownej (…………………..), w formie przewidzianej w art. 148 P.z.p.

2.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 P.z.p., w następujący sposób:

1)	70%(………………………) po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

2)	30%(…………………..) po upływie okresu gwarancji – w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

3.	Dopuszcza się złożenie na równoważną kwotę gwarancji bankowej z zastrzeżeniem, 
że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tym związanych.

4.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 9. KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 0,1% za każdy dzień zwłoki liczone 
od wartości umownej,

b) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi, 
w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy (np. od wartości stolarki okiennej w całym budynku),

c) 	za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy;

2)	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) 	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 P.z.p.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 Prawa zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

1)	Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym 
niż 150 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty jak w § 4 ust. 1,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

c) Zamawiający ogłasza upadłość lub rozwiązuje firmę;

2)	Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) 	zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b) 	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 30 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.

2.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.	W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

1) 	zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

2)	wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku 
i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.	W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 	dokonania odbioru robót, o których mowa w § 4 oraz zapłaty wynagrodzenia 
za wykonany zakres robót;

2) 	dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, 
a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania, 
a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego.

§ 11. SIŁA WYŻSZA

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Prawa zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

......................................................		          	   	 .......................................................

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

- Oferta przetargowa Wykonawcy.