W dniu 16.06.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni ulic w mieście Wysokie Mazowieckie”. Treść pytań została zamieszczona poniżej:

„

- W druku oferty Zamawiający wymaga podania oddzielnie wartości robót na ul. Pelca i ul. Reymonta, zamieszczając na roboty jeden przedmiar. Prosimy o korektę druku oferty 
i wpisanie razem ul. Pelca i Reymonta bądź zamieszczenie oddzielnych przedmiarów.

- Czy po wykonaniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą tylko na ulicach: Bema, dojeździe do ul. Przechodniej, Pawłowskiego, Pelca i Reymonta, tak jak to wpisano w przedmiarach i kosztorysach?

- Czy Zamawiający będzie wymagał projektu organizacji ruchu na czas budowy? Jeżeli tak, to kto będzie ponosił koszty jego wykonania?

- W kosztorysie na ulicę Bema w poz. 4 „Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem(…) gr. Do 5 cm w kolumnie ilość wpisano: 427,5*0,2 = 85,50. Jeżeli jest to faktycznie gr. 5 cm powinna być to ilość : 427,5*0,05=21,4 m3 . Prosimy o korektę ilości lub opisu.

- Według załączonej dokumentacji inwentaryzacji na ul. Wołodyjowskiego powierzchnia jezdni wynosi 1298 m2, natomiast według kosztorysu należy wykonać 3121 m2 warstwy ścieralnej. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę kosztorysu.

- Prosimy o zamieszczenie brakujących inwentaryzacji na drodze do CKZ oraz ul. Żwirki i Wigury.

- Prosimy o podanie, czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe czy kosztorysowe

„