      Wysokie Mazowieckie 06.02.2013

MK. 271.01.2013

Dotyczy przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 05.02.2013r oraz 06.02.2013r do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wpłynęły zapytania:
1. W opisie technicznym w poz. 4.14 i w przedmiarach ujęto drzwi wewnętrzne płytowe drewniane w ościeżnicach stalowych, natomiast w wykazie stolarki występują w ościeżnicach MDF.
  Pytanie: Jakie ościeżnice przyjąć do wyceny? Jeżeli ościeżnice z MDF, to mają być one stałe czy regulowane.
2. Pozycja 5.10 kosztorysu- z wyliczeń wynikają m3 a pozycja zakłada wykonanie czapek w m2. Proszę o korektę obmiaru.
3. W opisie technicznym założone jest wykończenie elewacji „tynkiem silikatowym barwionym w masie, malowane jednokrotnie farbą w celu ujednolicenia, faktura kasza 2,0 mm”, w dokumentacji technicznej jest opis że elewacja wykończona jest tynkiem silikonowym. Proszę o wyjaśnienie:
  - Jaki tynk należy zastosować cna elewację silikatowy czy silikonowy?
  - Czy tynk ma być mineralny malowany farbą silikonową (silikatową), czy barwiony w masie?
4. Jaki kosztorys załączyć do oferty: szczegółowy czy uproszczony?
5. Poz. 1.14 i 1.15 Wywiezienie gruzu- błąd w wyliczeniu.
6. Poz. 3.2. Ławy fundamentowe żelbetowe- brak zbrojenia w przedmiarze.
7. Poz. 3.3. Stopy fundamentowe żelbetowe- brak zbrojenia w przedmiarze robót.
8. Poz. 4.6. Podłoga na gruncie 242,63 m2- brak w przedmiarze robót zawartych w opisie technicznym tj. podłoża z piasku gr. 15 cm, izolacji z papy termozgrzewalnej ( pap asfaltowa 2x na lepiku), izolacji z foli rozdzielającej PE gr. 0,1 mm.
9. Poz. 5.3. Belki i podciągi żelbetowe- błąd w obliczeniu i brak zbrojenia.
10. Poz. 5.5 Jaki tynk zastosować na ściany ponad cokołem: mineralny, silikonowy czy silikatowy.
11. Poz.7. Stolarka- brak rozdziału na drzwi zewnętrzne aluminiowe i płytowe pełne drewniane.
12. Brak w przedmiarze robót podsufitki okapów z desek gr. 22 mm malowanych na biało.
13. Brak w przedmiarze robót szpachlowania sufitów z płyt gipsowych w całym budynku.
14. Poz. 9.18 Tablica reklamowa z herbem i nazwą klubu. Brak opisu konstrukcji i wymiarów.
15. Brak w przedmiarze robót rozbiórki cokołu ogrodzenia, jego wywiezienia oraz wykopu pod nowe ogrodzenie.
16. Pozycja 1.14 i poz. 1.15 przedmiaru. Ilości gruzu z rozbiórki do wywiezienia 883,32 m3. W przedmiarze jest błąd.
  Jest: 790,255+22,16+141,19*0,01+28,24+317,74*0,03+45,81*0,1+18,18+3,46+5,50=883,32 m3
  Powinno być: 790,25*0,07+22,16+141,19*0,01+28,24+317,74*0,03+45,81*0,1+18,18+3,46+5,5=148,38 m3
  Pozycja „790,25” są to m2 płyt chodnikowych betonowych z poz. 1.1 przedmiaru.
17. Pozycja 5.3 Belki i podciągi żelbetowe- ilość 32, 69 m3. W przedmiarze jest błąd.
  Jest:
  Wieńce:
  (7,95+21,17+5,52+7,56+5,00+5,00+13,62+7,29+6,62+9,53+5,70+4,11)*0,25*0,25=6,19 m3
  Nadproża: 2*1,10+1,20+1,20+4*1,80+7*1,20+3*2,10=26,5 mb
  Razem= 32,69m3
  Wieńce są w m3 (6,19m3) natomiast nadproża w mb (26,5mb) i te wielkości są do siebie dodane.
  Powinno być: Wieńce w ilości 6,19 m3. Nadproża w „mb” jako oddzielna pozycja np. „KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych- ułożenie nadproży prefabrykowanych” w ilości 26,50 mb.
18. Proszę o podanie rozwiązania technicznego jak i z czego ma być wykonana tablica z herbem i nazwą klubu.