      Wysokie Mazowieckie 08.02.2013

MK. 271.01.2013

Dotyczy przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem.

W dniu 06.02.2013r do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wpłynęły zapytania:
1. Jaki kosztorys załączyć do oferty: szczegółowy czy uproszczony?
  Odpowiedź na pytanie: Należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy pozwalający na poprawne sprawdzenie oferty przez zamawiającego.
2. Poz. 1.14 i 1.15 Wywiezienie gruzu- błąd w wyliczeniu.
  Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć wycenę wg rozdziału 1 poprawionego przedmiaru zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta.
3. Poz. 3.2. Ławy fundamentowe żelbetowe- brak zbrojenia w przedmiarze.
  Odpowiedź na pytanie: Należy uwzględnić w wycenie zbrojenie wieńca zgodnie z opisem technicznym.
4. Poz. 3.3. Stopy fundamentowe żelbetowe- brak zbrojenia w przedmiarze robót.
  Odpowiedź na pytanie: Należy uwzględnić w wycenie zbrojenie stopy jak dla ław fundamentowych.
5. Poz. 4.6. Podłoga na gruncie 242,63 m2- brak w przedmiarze robót zawartych w opisie technicznym tj. podłoża z piasku gr. 15 cm, izolacji z papy termozgrzewalnej ( pap asfaltowa 2x na lepiku), izolacji z foli rozdzielającej PE gr. 0,1 mm.
  Odpowiedź na pytania: Należy uwzględnić w wycenie podsypkę z piasku, izolację z papy asfaltowej termozgrzewalnej oraz ułożenie folii rozdzielającej wg rozdz. 12 uzupełnionego kosztorysu
6. Poz. 5.3. Belki i podciągi żelbetowe- błąd w obliczeniu i brak zbrojenia.
  Odpowiedź na pytania: Należy przyjąć wycenę wg rozdziału 5 poprawionego przedmiaru.
7. Poz. 5.5 Jaki tynk zastosować na ściany ponad cokołem: mineralny, silikonowy czy silikatowy.
  Odpowiedź na pytanie: Należy zastosować tynk silikatowy barwiony w masie.
Jednokrotne malowanie tynku barwionego w masie zastosować jedynie w przypadku
        wystąpienia widocznych różnic w nasyceniu barwy fragmentów elewacji, w celu
        ujednolicenia barwy.
1. Poz.7. Stolarka- brak rozdziału na drzwi zewnętrzne aluminiowe i płytowe pełne drewniane.
  Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć wycenę wg rozdziału 7 poprawionego przedmiaru.
2. Brak w przedmiarze robót podsufitki okapów z desek gr. 22 mm malowanych na biało.
  Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć wycenę przyjąć wg rozdziału 12 poprawionego przedmiaru .
3. Brak w przedmiarze robót szpachlowania sufitów z płyt gipsowych w całym budynku.
  Odpowiedź na pytanie: Należy uwzględnić w wycenie szpachlowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.
4. Poz. 9.18 Tablica reklamowa z herbem i nazwą klubu. Brak opisu konstrukcji i wymiarów.
  Odpowiedź na pytanie:
  Tablica reklamowa o wym. 420x130cm o powierzchni z płyty aluminiowej kompozytowej grubości min. 0,5mm, na konstrukcji stalowej lub drewnianej zapewniającej sztywność tablicy. Zastosowane materiały powinny być odporne na warunki atmosferyczne.
Całość tablicy ujęta w ramę z profili stalowych lub aluminiowych, napis oraz herb
drukowane na folii. Oświetlenie tablicy reklamowej zewnętrzne. Opracowanie graficzne
   uzgodnić z Inwestorem w trakcie wykonawstwa.
1. Brak w przedmiarze robót rozbiórki cokołu ogrodzenia, jego wywiezienia oraz wykopu pod nowe ogrodzenie.
  Odpowiedź na pytanie: Należy uwzględnić w wycenie rozebranie cokołu ogrodzenia, jego wywiezienie oraz wykop pod nowe ogrodzenie.
2. Pozycja 1.14 i poz. 1.15 przedmiaru. Ilości gruzu z rozbiórki do wywiezienia 883,32 m3. W przedmiarze jest błąd.
  Jest: 790,255+22,16+141,19*0,01+28,24+317,74*0,03+45,81*0,1+18,18+3,46+5,50=883,32 m3
  Powinno być: 790,25*0,07+22,16+141,19*0,01+28,24+317,74*0,03+45,81*0,1+18,18+3,46+5,5=148,38 m3
  Pozycja „790,25” są to m2 płyt chodnikowych betonowych z poz. 1.1 przedmiaru.
  Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć wycenę wg rozdziału 1 poprawionego przedmiaru.
3. Pozycja 5.3 Belki i podciągi żelbetowe- ilość 32, 69 m3. W przedmiarze jest błąd.
  Jest:Wieńce(7,95+21,17+5,52+7,56+5,00+5,00+13,62+7,29+6,62+9,53+5,70+4,11)*0,25*0,25=6,19 m3
  Nadproża: 2*1,10+1,20+1,20+4*1,80+7*1,20+3*2,10=26,5 mb
  Razem= 32,69m3
  Wieńce są w m3 (6,19m3) natomiast nadproża w mb (26,5mb) i te wielkości są do siebie dodane.
  Powinno być: Wieńce w ilości 6,19 m3. Nadproża w „mb” jako oddzielna pozycja np. „KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych- ułożenie nadproży prefabrykowanych” w ilości 26,50 mb.
  Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć wycenę wg rozdziału 5 poprawionego przedmiaru.
4. Proszę o podanie rozwiązania technicznego jak i z czego ma być wykonana tablica z herbem i nazwą klubu.
  Odpowiedź na pytanie: Tablica reklamowa o wym. 420x130cm o powierzchni z płyty aluminiowej kompozytowej grubości min. 0,5mm, na konstrukcji stalowej lub drewnianej zapewniającej sztywność tablicy. Zastosowane materiały powinny być odporne na warunki atmosferyczne. Całość tablicy ujęta w ramę z profili stalowych lub aluminiowych, napis oraz herb drukowane na folii. Oświetlenie tablicy reklamowej zewnętrzne. Opracowanie graficzne uzgodnić z Inwestorem w trakcie wykonawstwa.
5. Pkt. 4.4 opisu technicznego uwzględnia izolację pionową ścian fundamentowych płytami gr. 8 cm z polistylenu ekstrudowanego o gęstości od 40 do 45 kg/m2 oraz poniżej terenu folia kubełkowa i tynk mozaikowy. Ponadto na górnej powierzchni ścian występuje izolacja z papy termozgrzewalnej. Przedmiar robót nie uwzględnia izolacji z folii kubełkowej oraz w poz.5.4 przyjęto płyty styropianowe bez podania ich grubości oraz typu styropianu i tynku.
  Pytanie: Czy do wyceny należy przyjąć izolację z folii kubełkowej, styropian ekstrudowany i tynk mozaikowy?
  Odpowiedź na pytanie: Do wyceny przyjąć izolację z płyt polistyrenu ekstrudowanego o gęstości od 40 do 45 kg/m2- tak jak w budownictwie przemysłowym, gr.8cm, folii kubełkowej oraz tynk mozaikowy na cokole.
6. W pkt. 4.12.2 opisu technicznego przyjęto rynny i rury spustowe prostokątne.
  Pytanie: Czy do wyceny można przyjąć rynny fi 125 (półokrągłe) i rury spustowe okrągłe fi 100?
  Odpowiedź na pytanie: Dopuszcza się przyjęcie rynien i rur spustowych okrągłych
7. W przedmiarze robót poz.9.18 przyjęto tablicę reklamową.
  Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana i w jaki sposób.
  Odpowiedź na pytanie: Tablica reklamowa o wym. 420x130cm o powierzchni z płyty aluminiowej kompozytowej grubości min. 0,5mm, na konstrukcji stalowej lub drewnianej
    zapewniającej sztywność tablicy. Zastosowane materiały powinny być odporne na warunki
   atmosferyczne. Całość tablicy ujęta w ramę z profili stalowych lub aluminiowych, napis	oraz herb drukowane na folii. Oświetlenie tablicy reklamowej zewnętrzne. Opracowanie
        graficzne uzgodnić z Inwestorem w trakcie	wykonawstwa.
19. W opisie technicznym w poz. 4.15 przyjęto na sufitach płyty gipsowo- kartonowe GKF w	pomieszczeniach sanitarnych GKFI. W przedmiarach przyjęto płyty gipsowo-kartonowe	GK (poz.9.6)
Pytanie: Czy do wyceny przyjąć płyty GKF i GKFI?
        Odpowiedź na pytanie: Do wyceny przyjąć płyty GKF i GKFI.
W przedmiarach robót budowlanych przy chodnikach, opaskach i miejscach postojowych nie uwzględniono krawężników i obrzeży.
Pytanie: Czy do wyceny należy uwzględnić obrzeża i krawężniki, jeżeli tak to prosimy o	podanie typu i ilości?
Odpowiedź na pytanie: Należy przyjąć - krawężniki betonowe 15x30cm umieszczone na
        ławie betonowej z oporem w ilości (3,6+5,0)*2=17,2mb, - obrzeża betonowe 20x6cm na	podsypce cementowo-piaskowej w ilości 16,32+2*24,32+1,50+9,82=76,28mb
21. W poz. 6.1 przedmiaru przyjęto powierzchnię podkładów betonowych jako 179,20 m2	x0,10= 17,92 m3. Powierzchnia parteru zgodnie z zestawieniem pomieszczeń rys. A2	wynosi 243,22 m2
Pytanie: Czy do wyceny należy przyjąć pow. 243,22 x 0,10= 24,322 m3, jeżeli ta prosimy o	potwierdzenie tej ilości?
Odpowiedź na pytanie: Zakłada się pozostawienie istniejących posadzek w	pomieszczeniach 016 komunikacja oraz 017, 024 szatnie, dlatego suma powierzchni	podkładów pod posadzki nie jest równa powierzchni użytkowej.
   22. W wykazie stolarki drzwi D4 występują w wymiarze 1800x2050 mm w świetle	ościeży,natomiast na rzucie parteru widnieje wymiar w świetle ościeży 1800x2300 mm.
        Pytanie: Jaki wymiar przyjąć przy wycenie drzwi D4?
Odpowiedź na pytanie: Przy wycenie drzwi D4 należy przyjąć wymiar w świetle ościeży	1800x2050mm
W wykazie stolarki drzwi DZ1 w świetle ościeży mają 1800x2400 mm, natomiast na rzucie parteru 1800x2000 mm.
Pytanie: Jaki wymiar przyjąć przy wycenie drzwi DZ1?
 Odpowiedź na pytanie: Przy wycenie drzwi DZ1 należy przyjąć wymiar w świetle ościeży
1800x2400mm